УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ

«Хидибская СОШ»

____________ А.Ш. Адалов

План

мероприятий по проведению ремонтных работ и оформлению помещений центра образования естественно-научной и технологической направленностей

«Точка Роста» на базе

МКОУ «ХидибскаяСОШ» на 2021г.

| № | Наименование работ | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа о создании Центра «Точка Роста» | До 31 января 2021г | Директор |
| 2 | Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка Роста» | До 30 апреля2021г | Директор, руководитель Центра |
| 3 | Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ) | До 1 июня 2021г | Директор, руководитель Центра |
| 4 | Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра «Точка Роста» | До 1 июня 2021г | Директор, руководитель Центра |
| 5 | Ремонтные работы (с направлением фотоотчета УО) | До 31 июля 2021г | Директор, руководитель Центра |
| 6 | Технический контроль выполнения ремонтных работ | До 31 июля 2021г | Директор, руководитель Центра |
| 7 | Окончание ремонтных работ | До 31 июля 2021г | Директор |
|  | Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра «Точка Роста» | До 1 августа 2021г | Директор, руководитель Центра |
| 8 | Закупка необходимой мебели Центра | До 10 августа 2021г | Директор |
| 9 | Формирование перечня элементов фирменного стиля Центра | До 1 августа 2021г | Директор, руководитель Центра |
| 10 | Закупка элементов фирменного стиля Центра | До 1 августа 2021г | Директор |
| 11 | Получение и наладка оборудования Центра | До 15 августа 2021г | Директор, руководитель Центра |
| 12 | Оформление помещений согласно дизайнпроекту и проекту зонирования Центра | До 25 августа 2021г | Директор, руководитель Центра |
| 13 | Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки | До 25 августа 2021г | Руководитель Центра |
| 14 | Открытие Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» | 1 сентября 2021г | Директор, руководитель Центра |