**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор МКОУ**

**«Хидибская СОШ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ш. Адалов**

**План**

**мероприятий по проведению ремонтных работ и оформлению помещений центра образования естественно-научной и технологической направленностей**

**«Точка Роста» на базе**

**МКОУ «ХидибскаяСОШ» на 2021г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Сроки выполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | Издание приказа о создании Центра «Точка Роста» | До 31 января 2021г | Директор |
| **2** | Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка Роста» | До 30 апреля2021г | Директор, руководитель  Центра |
| **3** | Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ) | До 1 июня 2021г | Директор, руководитель  Центра |
| **4** | Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра «Точка Роста» | До 1 июня 2021г | Директор, руководитель  Центра |
| **5** | Ремонтные работы (с направлением фотоотчета УО) | До 31 июля 2021г | Директор, руководитель  Центра |
| **6** | Технический контроль выполнения ремонтных работ | До 31 июля 2021г | Директор, руководитель  Центра |
| **7** | Окончание ремонтных работ | До 31 июля 2021г | Директор |
|  | Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра «Точка Роста» | До 1 августа 2021г | Директор, руководитель  Центра |
| **8** | Закупка необходимой мебели Центра | До 10 августа 2021г | Директор |
| **9** | Формирование перечня элементов фирменного стиля Центра | До 1 августа 2021г | Директор, руководитель  Центра |
| **10** | Закупка элементов фирменного стиля Центра | До 1 августа 2021г | Директор |
| **11** | Получение и наладка оборудования Центра | До 15 августа 2021г | Директор, руководитель  Центра |
| **12** | Оформление помещений согласно дизайнпроекту и проекту зонирования Центра | До 25 августа 2021г | Директор, руководитель  Центра |
| **13** | Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки | До 25 августа 2021г | Руководитель Центра |
| **14** | Открытие Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» | 1 сентября 2021г | Директор, руководитель  Центра |